## Slide 1: Управление проектами
Занятие 2. От идеи к реализации

## Slide 2: План
Демонстрация домашней работы
Типы бюджетов
Предварительный анализ проекта (старт)

## Slide 3: В прошлой серии…
Важные атрибуты проекта:
Цель проекта
Сроки
Ресурсы
Flow проекта: инициация -> управление командой -> контроль стадий -> переход на следующий уровень | закрытие проекта
Методологии:
Agile (Scrum)
Kanban
Waterfall

## Slide 4: Бюджеты проектов
Бюджет проекта – планируемая сумма всех финансовых ресурсов, необходимый для старта|реализации проекта.
То есть, предварительная оценка всех расходов направленных на реализацию проекта.
Смета проекта – сумма всех фактических трат проекта

## Slide 5: Проще говоря
Бюджет = планируем заранее
Смета = рассчитываем точно

## Slide 6: А как считать?
Затратная часть включает:
Зарплаты сотрудников (часы работы, оплата труда команды)
Материалы и оборудование (кирпичи, бетон, ремонт. Для IT – софт, лицензии)
Аренда услуг (офис, интернет, коммунальные услуги)
Маркетинг и реклама (продвижение продукта, реклама)
Риски (непредвиденные обстоятельства, резервы)
Налоги

## Slide 7: Типы бюджетов
Fixed Price – фиксированный бюджет
Time&Material – по времени и материалам
Agile-бюджеты – по спринтам, этапам, фичам, …

## Slide 8: Fixed Price
Четко определены требования (любые изменения требует доп. Соглашений)
Четко обозначена сумма и срок выполнения
Когда применять?
Требования четко определены и понятны
Результат легко оценить заранее

## Slide 9: Fixed Price (предложите идеи)

## Slide 10: Time&Material
Оплата по факту выполненных работ (часы, дни, …) и использованных материалов
Гибкость – можно вносить изменения по ходу проекта
Когда применять?
Точный объем работ заранее неизвестен
Требования меняются и проект сложный/иновационный

## Slide 11: Time&Material (Предложите идеи)
(тут должна была быть фотография барабанов, но powerpoint дико лагает от этого)

## Slide 12: Agile-бюджеты
Бюджет формируется из множества маленьких этапов
Заказчик оплачивает за результат небольших спринтов, этапов, содержит продуктовую команду
Когда применять?
В стартапах/проектах где проверяются гипотезы
В долгосрочных (или продуктовых) проектах, где финальная стоимость точно неизвестна

## Slide 13: Agile-бюджеты (Предложите идеи)
(тут должна была быть фотография барабанов, но powerpoint дико лагает от этого)

## Slide 14: Правило выбора бюджета
Проект понятен, требования известны, изменчивость нулевая – Fixed Price
Проект не определён, развивается поэтапно, часто меняется – Time&Material
Проект развивается по этапам, является рабочим продуктом – Agile бюджет

## Slide 15: Пример #1
Компания в основе своей занимается изготовлением камер полного цикла (от проектирования физических плат, до изготовления план, разработки ПО). Работает на сторонних заказчиков
Какие типы бюджетов подходят?

## Slide 16: Пример #2
Компания занимается web-разработкой, находит сторонних заказчиков, проектирует дизайн, разрабатывает фронт-бек
Какие типы бюджетов подходят?

## Slide 17: Пример #3
Компания занимается разработкой внутренних сервисов, для ускорения/упрощения получения услуг гражданам страны.
Какие типы бюджетов подходят?

## Slide 18: Пример #4
Компания занимается разработкой внутренних сервисов. Прямое направление – продажа аптечных препаратов. Имеет как и свой штат разработки, так и сторонних интеграторов (например поисковый движок)
Какие типы бюджетов подходят?

## Slide 19: А зачем мне это?
От выбора типа бюджета для проекта зависят следующие вещи:
Помогает понять, а сколько денег надо? Или понять, что мы не понимаем сколько денег надо
Упрощает контроль расходов
Все стороны понимают, куда уходят деньги и почему
Понимание, какие риски закладывать в бюджет (например мы понимаем, что не укладываемся по Fixed, значит потеряли доход)

## Slide 20: Предварительный анализ проекта
Предварительный анализ – это начальный этап проекта, когда мы разбираемся, а стоит ли игра того, чтобы в нее играть?
Тут отвечаем на важные вопросы:
Что мы хотим сделать?
Зачем мы это делаем (какую задачу/проблему решаем)?
Кто будет это использовать?

## Slide 21: 🔍 Что мы делаем
Мы создаем мобильное приложение, которое показывает пользователю свободные парковочные места в городе в режиме реального времени
Приложение умеет строить маршрут до ближайшей парковки (можно выбрать платную/бесплатную) и умеет в режиме реального времени изменять маршрут, если мест нет

## Slide 22: 🎯 Зачем мы это делаем?
Тут отвечаем на вопросы:
Какую задачу решает наш проект?
Почему это будет полезно?
Приложение решает следующие задачи:
Экономия времени водителей на поиск парковки
Снижаем трафик в правых полосах
Доп. возможность – интеграция с городскими службами и уведомление водителей если планируются работы

## Slide 23: 👥 А кто будет это юзать?
Тут важно понять пользователя и его интересы.
Аудитория:
Автомобилисты, передвигающиеся по городу
Возраст примерно 20-50 лет, активно используют телефон
Потребности:
Экономия личного времени
Комфорт и удобство перемещения
Как будем изучать аудиторию (customer development)
Короткие интервью с водителями
Онлайн опрос

## Slide 24: 👥 Для кого этот проект?
Сектор: коммерция (стартап)
Ключевые пользователи:
Автомобилисты
Частные компании (такси, каршеринг)
В перспективе: муниципальные службы

## Slide 25: Практический пример
Идея проекта: приложение для поиска парковки
Цель: сокращение времени поиска парковки, улучшение городского трафика
Целевая аудитория: автомобилисты, 20-50 лет, офисные работники, службы доставки, такси
Валидация идеи:
Customer development
Анализ конкурентов
Выводы:
Проблема актуальна – можем продолжать работу.
Проблема неактуальна, задача является решенной – закрываем идею

## Slide 26: Самое важное
Деньги. На что будет жить проект?
Какие источники могут быть в приложении для парковки?